ANEXO 12 - MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Contrato de consultoría para la interventoría integral del sector energético

Estado del documento: SE TRATA DE UN BORRADOR PARA GUIA DEL OFERENTE UNA VEZ HAYA ACEPTACION DE OFERTA SE ESTRUCTURARA LA MINUTA REAL CON LAS PRERROGATIVAS DEL PROCESO Y LA ACEPTACION DE LA OFERTA

# IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Entidad contratante | EMPRESA PÚBLICA LA PERLA DEL SINÚ S.A.S. E.S.P. |
| Contratista | [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL / NIT / REPRESENTANTE] |
| Proceso | INVITACIÓN PÚBLICA No. [DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD] |
| Objeto | Realizar la interventoría integral técnica, administrativa y financiera a los contratos de transición energética del Municipio de Montería. |
| Plazo | Doscientos cuarenta y dos (242) meses: 240 meses de interventoría y 2 meses de cierre. |
| Valor | $ [DILIGENCIAR SEGÚN OFERTA ADJUDICADA] IVA incluido, cuando aplique. |
| Lugar | Municipio de Montería, Córdoba, y los demás sitios relacionados con los contratos vigilados. |
| Supervisor | [DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD] |

# CONSIDERACIONES

LA PERLA requiere una interventoría especializada e independiente para tres contratos/proyectos de transición energética del Municipio de Montería.

El proceso fue estructurado con fundamento en el Estudio Previo, el Análisis del Sector, los Términos de Referencia, la matriz de riesgos y el Manual de Contratación de LA PERLA.

Mediante [ACTO / DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN] se seleccionó al CONTRATISTA, cuya oferta forma parte del contrato.

El régimen, las competencias y los procedimientos serán los establecidos en las normas aplicables, el Manual de Contratación de LA PERLA y los documentos del proceso, sin trasladar al interventor decisiones reservadas a LA PERLA o al Municipio.

# CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Además de las definiciones de los documentos del proceso, se entenderá por: contratos vigilados, los tres negocios jurídicos relativos a (i) prestación integral del servicio de alumbrado público; (ii) suministro de energía al sistema de alumbrado público con incorporación de FNCER; y (iii) suministro de energía renovable para edificaciones públicas mediante soluciones FNCER/AGPE bajo esquema PPA. Interventoría integral comprende seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental, social, de SST y de gestión de información, dentro del alcance contractual.

# CLÁUSULA 2. OBJETO

Realizar la interventoría integral técnica, administrativa y financiera a los contratos de transición energética del Municipio de Montería.

# CLÁUSULA 3. ALCANCE

Ejercer vigilancia permanente, preventiva, integral e independiente sobre los tres contratos vigilados, sin fusionar sus objetos, partes, fuentes, obligaciones, riesgos, saldos ni decisiones.

Verificar diseños, especificaciones, inventarios, instalación, modernización, expansión, pruebas, puesta en servicio, operación, mantenimiento, continuidad, calidad, confiabilidad y cierre.

Controlar sistemas de medida, fronteras comerciales, registros de energía, balances, pérdidas, kWh liquidados, precios, ajustes, indexaciones, impuestos, descuentos, compensaciones, penalidades y facturación.

Realizar seguimiento administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental, social, de SST, documental, tecnológico y de ciberseguridad.

Emitir conceptos, alertas y recomendaciones oportunas; LA PERLA y el Municipio conservan las competencias decisorias que les correspondan.

# CLÁUSULA 4. CONTRATOS Y COMPONENTES VIGILADOS

Prestación integral del servicio de alumbrado público: administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión, desarrollos tecnológicos y actividades complementarias; incluye el seguimiento a la sustitución proyectada de 26.556 luminarias y a la trazabilidad en el SIAP o sistema equivalente.

Suministro de energía al sistema de alumbrado público bajo modalidad 'Pague lo Demandado': mercado de energía, medición, tarifa, fronteras, continuidad, calidad, coordinación con operador de red e incorporación de FNCER.

Energía renovable para edificaciones públicas bajo modalidad 'Pague lo Generado': primera etapa de diez (10) sistemas AGPE y eventual expansión a otras edificaciones, únicamente cuando exista viabilidad y modificación formal de los contratos involucrados.

# CLÁUSULA 5. PLAZO

El plazo será de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) MESES contados desde el acta de inicio: 240 meses de interventoría durante la ejecución de los contratos vigilados y dos (2) meses para verificar cierre, consolidar balances y entregar productos finales. Si los contratos vigilados terminan en fechas distintas, los dos meses comenzarán desde la terminación efectiva del último. Suspensiones, prórrogas o ampliaciones no modifican automáticamente este contrato y requieren evaluación y formalización técnica, jurídica, financiera y presupuestal.

# CLÁUSULA 6. VALOR, PRECIOS Y TRIBUTOS

El valor será el de la oferta adjudicada: $ [DILIGENCIAR], incluido IVA cuando aplique, expresado a precios de la fecha base. Comprende los costos ordinarios necesarios para ejecutar el objeto. La actualización se regirá exclusivamente por la fórmula y periodicidad definidas en los documentos del proceso, sin doble indexación. Los efectos extraordinarios no cubiertos se analizarán conforme al contrato y a la normativa aplicable.

# CLÁUSULA 7. FUENTES, FIDUCIA Y SEGREGACIÓN

Los pagos se canalizarán mediante las fuentes y el esquema fiduciario definidos en los documentos del proceso.

Cada proyecto conservará subcuenta, centro de costo, expediente, facturación, conciliación, aprobación y trazabilidad separadas.

No podrán compensarse saldos, multas, incumplimientos, ahorros, pagos o costos entre proyectos. Los costos comunes requerirán metodología objetiva, previa, consistente y auditable.

Los recursos del impuesto de alumbrado público solo atenderán componentes legalmente imputables al servicio; el componente de edificaciones se atenderá por su fuente y esquema financiero propios.

# CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA presentará mensualmente la cuenta, informe aprobado, factura y soportes por componente. El supervisor decidirá sobre la aprobación dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la presentación. Si requiere ajustes, el CONTRATISTA contará con hasta tres (3) días calendario para realizarlos. Aprobado el informe, el supervisor instruirá a la fiducia para efectuar el pago, a más tardar al octavo (8.º) día calendario siguiente a la presentación, conforme al esquema fiduciario y a los documentos definitivos. Las demoras imputables a soportes incompletos del CONTRATISTA no generarán responsabilidad de LA PERLA; las demoras institucionales o fiduciarias se tratarán según su causa y el contrato.

# CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ejecutar el objeto con autonomía, independencia, diligencia profesional, oportunidad, calidad y defensa de los intereses del proyecto.

Mantener organización, personal, herramientas, vehículos, equipos, licencias, seguros, capital de trabajo y continuidad suficientes.

Cumplir los Términos de Referencia, la oferta, el plan de trabajo, la matriz de riesgos, los protocolos y las instrucciones impartidas por autoridad competente dentro del contrato.

Informar de inmediato hechos que afecten plazo, costo, calidad, seguridad, legalidad, financiación, continuidad o independencia; no ocultar salvedades ni limitaciones de acceso.

Conservar evidencia verificable de inspecciones, mediciones, cálculos, conceptos, actas, comunicaciones y decisiones.

Acreditar mensualmente seguridad social, aportes legales y cumplimiento laboral; responder exclusivamente por su personal.

Mantener y actualizar garantías, declaraciones de conflicto, beneficiarios finales y autorizaciones requeridas.

# CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS

Revisar diseños, memorias, especificaciones, cronogramas, materiales, equipos, certificados, pruebas, puesta en servicio y planes de mantenimiento.

Aplicar planes de inspección y ensayo basados en riesgo, puntos de parada, muestreo suficiente, evidencia georreferenciada y cierre verificable de no conformidades.

Verificar cumplimiento de RETIE, RETILAP, Código de Medida, requisitos del operador de red y demás reglamentación vigente, incluidos regímenes de transición.

Conciliar inventarios físicos, SIAP o sistema equivalente, bodegas, altas, bajas, reposiciones, garantías y disposición final de luminarias, paneles y equipos.

Controlar disponibilidad, continuidad, calidad, confiabilidad, tiempos de atención, emergencias, causa raíz y planes correctivos.

# CLÁUSULA 11. MEDICIÓN, ENERGÍA Y FACTURACIÓN

Validar independencia e integridad de sistemas de medida, calibración, telemetría, fronteras comerciales, perfiles de acceso y registros fuente.

Conciliar energía suministrada, demandada o generada, balances, pérdidas, tarifas, indexaciones, impuestos, descuentos, compensaciones y penalidades.

Recalcular de forma independiente las facturas y cuentas; separar validación técnica, aprobación contractual y ordenación del pago.

Para FNCER/AGPE, verificar viabilidad, diseños, conexión, pruebas, curvas de desempeño, disponibilidad, degradación, performance ratio, garantías y kWh reconocibles bajo el PPA.

Preservar la evidencia de ajustes y abstenerse de recomendar pagos cuando el soporte no sea suficiente, informando la salvedad y la medida propuesta.

# CLÁUSULA 12. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

Mantener cronograma maestro integrado, matriz de obligaciones, RACI, tablero de compromisos y alertas de ruta crítica.

Verificar correspondencia entre avance físico, obligaciones, inversión, remuneración, facturación y pagos.

Llevar centros de costo, auxiliares, conciliaciones, informes y aprobaciones separados por proyecto y un informe consolidado transversal.

Controlar garantías, modificaciones, reclamaciones, multas, saldos, impuestos y soportes fiduciarios; alertar vencimientos con anticipación.

Preparar análisis de impacto de cambios de alcance, plazo, portafolio o regulación antes de su ejecución o formalización.

# CLÁUSULA 13. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Emitir conceptos completos, motivados, trazables y oportunos sobre obligaciones, incumplimientos, modificaciones, reclamaciones, sanciones, terminaciones y cierre.

Respetar las competencias: el interventor verifica, conceptúa, recomienda y alerta; no adjudica, modifica, sanciona, ordena pagos ni liquida en nombre de LA PERLA o el Municipio.

Conformar expediente probatorio, controlar términos, preservar reservas de derechos y apoyar el debido proceso contractual.

Monitorear cambios normativos y presentar análisis de transición e impacto; ningún cambio genera por sí solo modificación automática del contrato.

# CLÁUSULA 14. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

Verificar permisos, planes de manejo, gestión de residuos, disposición de luminarias/paneles/equipos, accesos y obligaciones ambientales de cada vigilado.

Controlar gestión social, atención de PQR, comunicaciones, afectaciones comunitarias y coordinación con edificaciones y actores institucionales.

Implementar para su propio personal el SG-SST, análisis de trabajo seguro, permisos, competencias, trabajo en alturas, bloqueo-etiquetado, EPP y emergencias.

Coordinar actividades simultáneas con los vigilados y reportar incidentes críticos dentro de las primeras 24 horas, sin perjuicio de términos legales más breves.

# CLÁUSULA 15. INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD

Mantener expedientes separados, metadatos, control de versiones, radicación, índices, formatos abiertos, respaldo y entregas parciales a LA PERLA.

Asegurar portabilidad, interoperabilidad, documentación, derechos de uso institucional y plan de salida, evitando dependencia del proveedor.

Aplicar mínimo privilegio, autenticación multifactor, cifrado, registros de auditoría, segregación de ambientes, copias 3-2-1, pruebas de restauración y respuesta a incidentes.

Cumplir reserva, confidencialidad, habeas data y clasificación de información; notificar incidentes y preservar evidencia.

# CLÁUSULA 16. INFORMES Y PRODUCTOS

Plan de interventoría y de trabajo por fases, dentro del término definido en los Términos de Referencia.

Informes mensuales individualizados por contrato, anexos técnicos y financieros, tablero consolidado de riesgos y alertas, y conceptos extraordinarios cuando se requieran.

Informes de hitos de diseño, instalación, modernización, conexión, puesta en servicio, facturación, modificaciones y eventos críticos.

Pre-cierres anuales, informe final por cada contrato vigilado e informe consolidado de cierre, con balances, activos, saldos, garantías, reclamaciones, pendientes y expediente transferido.

# CLÁUSULA 17. EQUIPO DE TRABAJO

El CONTRATISTA mantendrá el equipo mínimo, cantidades, perfiles y dedicaciones de los Términos de Referencia y de su oferta. La dirección, asesores, residentes, técnicos y especialistas deberán estar disponibles según fases y cargas. LA PERLA podrá verificar hojas de vida, matrículas, dedicaciones, registros de tiempo, visitas y productos.

# CLÁUSULA 18. REEMPLAZO Y CONTINUIDAD DEL PERSONAL

Todo reemplazo requerirá aviso y autorización previa, salvo urgencia debidamente justificada; el sustituto tendrá perfil igual o superior, no generará costo adicional y deberá completar empalme documentado. El CONTRATISTA mantendrá suplentes, plan de sucesión y conocimiento institucional para evitar vacancias y concentración en individuos.

# CLÁUSULA 19. CONFLICTOS DE INTERÉS E INDEPENDENCIA

El CONTRATISTA, sus integrantes, beneficiarios finales, equipo y subcontratistas mantendrán independencia frente a los vigilados. Revelarán al presentar oferta, antes de iniciar, semestralmente y ante cada cambio cualquier relación relevante. LA PERLA podrá ordenar barreras, recusación, sustitución o adoptar la medida contractual procedente, con debido proceso.

# CLÁUSULA 20. OBLIGACIONES DE LA PERLA

Suministrar o habilitar acceso oportuno a contratos, expedientes, sistemas, instalaciones y actores necesarios, y gestionar la cooperación de los vigilados dentro de sus competencias.

Designar supervisor y enlaces; decidir oportunamente conceptos, modificaciones, sanciones, aprobaciones, pagos y demás asuntos reservados.

Mantener y acreditar las fuentes, instrucciones fiduciarias y segregación que le correspondan; tramitar pagos aprobados dentro de los términos.

Respetar la autonomía profesional del interventor y responder sus solicitudes; documentar decisiones que se aparten de conceptos materiales.

Recibir, revisar y custodiar los productos, datos y expedientes transferidos.

# CLÁUSULA 21. SUPERVISIÓN

La supervisión será ejercida por [DILIGENCIAR] o quien designe LA PERLA. Vigilará el contrato de interventoría sin asumir las funciones profesionales del CONTRATISTA. Las aprobaciones del supervisor no liberan al CONTRATISTA de responsabilidad por errores u omisiones imputables.

# CLÁUSULA 22. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

La cesión requerirá autorización previa y escrita de LA PERLA. La subcontratación de actividades especializadas se someterá a las reglas de los Términos y no podrá comprender la dirección integral ni utilizarse para eludir experiencia, personal, dedicaciones, independencia o responsabilidad. El CONTRATISTA seguirá siendo integralmente responsable.

# CLÁUSULA 23. RIESGOS, CAMBIOS Y EQUILIBRIO

Las partes administrarán los riesgos conforme a la matriz anexa. El CONTRATISTA asume sus riesgos ordinarios de organización, personal, herramientas, calidad y capital de trabajo; LA PERLA conserva los riesgos de planeación, decisión, acceso y actuaciones bajo su control. Los riesgos compartidos se gestionan por roles diferenciados. Cambios de alcance, portafolio, plazo, regulación o hechos extraordinarios requerirán análisis causal y el mecanismo contractual aplicable; no habrá reconocimiento ni imposición automática.

# CLÁUSULA 24. GARANTÍAS

Antes de la publicación definitiva, LA PERLA cerrará la estructura de garantías, incluida la seriedad de la oferta, cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones, responsabilidad civil y responsabilidad profesional, así como el mecanismo de constitución, renovación o segmentación por anualidades o fases para 242 meses. El CONTRATISTA constituirá, mantendrá, repondrá y ampliará las garantías en los términos definitivos. Cuadro de amparos: [DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD].

# CLÁUSULA 25. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

El CONTRATISTA responderá por los daños directos imputables a su incumplimiento, negligencia, error u omisión profesional, y por las actuaciones de su personal y subcontratistas. Mantendrá indemne a LA PERLA y al Municipio frente a reclamaciones originadas en sus actuaciones, relaciones laborales, infracciones o incumplimientos, con respeto por la imputación, causalidad, límites legales y derecho de defensa. No responde por decisiones exclusivas de la Entidad ni por información o acceso negados que haya documentado y escalado oportunamente.

# CLÁUSULA 26. MULTAS, CLÁUSULA PENAL Y DEBIDO PROCESO

Las multas, cláusula penal y demás consecuencias se aplicarán conforme al Manual de Contratación, los Términos y la cláusula definitiva, mediante requerimiento claro, oportunidad de contradicción, valoración de pruebas, proporcionalidad, competencia y decisión motivada. Cuantías, topes, causales y procedimiento: [DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD ANTES DE PUBLICAR].

# CLÁUSULA 27. FUERZA MAYOR Y EVENTOS EXIMENTES

La parte afectada notificará el evento dentro de [DILIGENCIAR] días, aportará evidencia, mitigará efectos y actualizará su información. Se analizarán imprevisibilidad, irresistibilidad, causalidad, duración y obligaciones afectadas. El evento no libera obligaciones no impedidas ni autoriza modificación automática.

# CLÁUSULA 28. SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN

Toda suspensión, modificación, prórroga, adición o terminación se formalizará por escrito por las partes o por la autoridad competente según el régimen aplicable. El interventor no ejecutará alcance adicional sin formalización, salvo actuaciones urgentes de protección de vida, integridad, bienes o evidencia, que deberá informar inmediatamente.

# CLÁUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD, DATOS Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Los datos, expedientes, bases, informes y productos elaborados para el contrato estarán disponibles para LA PERLA en formatos abiertos y utilizables, sin perjuicio de derechos preexistentes identificados en la oferta. La reserva y los datos personales se tratarán conforme a la ley. La obligación de confidencialidad subsistirá por el término legal o contractual aplicable.

# CLÁUSULA 30. CIERRE Y LIQUIDACIÓN

Durante los dos meses finales, el CONTRATISTA verificará obligaciones, activos, inventarios, mediciones, facturación, garantías, saldos, reclamaciones, bases, manuales, diseños, planos y expedientes; entregará balance individual por contrato y consolidado. La obligación consiste en suministrar insumos completos para la liquidación; si se requiere participación adicional, deberá justificarse, financiarse y formalizarse.

# CLÁUSULA 31. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes procurarán arreglo directo dentro de [DILIGENCIAR] días hábiles desde la comunicación de la controversia. Podrán acudir a los mecanismos previstos en los documentos del proceso y en la ley. La existencia de controversia no suspenderá las obligaciones no discutidas.

# CLÁUSULA 32. NOTIFICACIONES Y DOMICILIO

Domicilio contractual: Montería, Córdoba. LA PERLA: [DIRECCIÓN / CORREO]. CONTRATISTA: [DIRECCIÓN / CORREO]. Los cambios deberán informarse por escrito; de lo contrario serán válidas las comunicaciones enviadas al último canal registrado.

# CLÁUSULA 33. DOCUMENTOS E INTEGRACIÓN

Estudio Previo y Análisis del Sector definitivos.

Términos de Referencia, anexos, adendas, respuestas y matrices.

Oferta adjudicada y aclaraciones aceptadas.

Matriz de riesgos y plan de interventoría aprobado.

Garantías, actas, modificaciones, informes y comunicaciones contractuales.

# CLÁUSULA 34. PERFECCIONAMIENTO E INICIO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para iniciar se requerirán las garantías aprobadas, acreditaciones financieras/fiduciarias, seguridad social, equipo y demás requisitos definidos en los documentos del proceso, así como el acta de inicio.

# FIRMAS

| POR LA PERLA | POR EL CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Nombre: [DILIGENCIAR] Cargo: [DILIGENCIAR] Firma: __________________________ | Nombre: [DILIGENCIAR] Cargo: [DILIGENCIAR] Firma: __________________________ |